SupCrud
by Crudzaso

Plan de Proyecto · Sprint 5 Días
Equipo Crudzaso · MVP Funcional · Exposición Comercial
Documento de arranque · Confidencial del equipo

# 1. Contexto Inicial del Proyecto

## ¿Qué es SupCrud?
SupCrud by Crudzaso es una plataforma SaaS de gestión de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias). Permite a cualquier negocio integrar un sistema de soporte en su sitio web mediante un widget embebible, sin que los usuarios finales necesiten crear una cuenta.

## El problema que resuelve
- Las empresas pequeñas no tienen infraestructura de soporte organizada.
- Los clientes no saben el estado de sus quejas o peticiones.
- No existe una forma sencilla de incrustar un sistema de tickets sin pagar soluciones enterprise.

## Nuestra propuesta de valor
- Widget embebible listo en minutos para cualquier sitio web.
- Consulta pública de ticket con código único, sin necesidad de cuenta.
- Validación de identidad con OTP para ver el detalle completo.
- Add-ons activables: IA para clasificación automática, adjuntos con Cloudinary.
- Panel de administración multi-workspace para negocios con múltiples marcas.

## Estado actual del proyecto
Componente	Estado	Prioridad
Repositorio GitHub	⬜ Por crear	🔴 Inmediato
Base de datos SQL (PG)	⬜ Por configurar	🔴 Día 1
Base de datos MongoDB Atlas	⬜ Por configurar	🔴 Día 1
Backend Node.js + Express	⬜ Por construir	🔴 Día 1-2
Autenticación (JWT + Google)	⬜ Por construir	🔴 Día 1-2
Panel Workspace (tickets)	⬜ Por construir	🟡 Día 2-3
Panel Owner Global	⬜ Por construir	🟡 Día 2-3
Widget Embebible	⬜ Por construir	🟡 Día 3
Consulta pública + OTP	⬜ Por construir	🟡 Día 3
Add-on: Attachments	⬜ Por construir	🟠 Día 4
Add-on: AI Assist (OpenAI)	⬜ Por construir	🟠 Día 4
Swagger documentado	⬜ Por construir	🟠 Día 4
Docusaurus desplegado	⬜ Por construir	🟠 Día 5
Despliegue GitHub Pages + backend	⬜ Por hacer	🔴 Día 5

# 2. Diagnóstico Técnico y Decisiones Clave

## ⚠️ Realidad del proyecto en 5 días
Con 4 personas, 4-6 horas/día y conocimiento en JS vanilla + Node básico, el sistema completo tiene aproximadamente 15 módulos. Construirlo todo al 100% es inviable. El plan que sigue es el ÓPTIMO: máximo impacto funcional real para la exposición.

## Decisiones de arquitectura adoptadas
- Backend: Node.js + Express, desplegado en Render (gratuito, compatible con GitHub).
- Base de datos SQL: PostgreSQL en Supabase (gratuito, sin necesidad de servidor propio).
- Base de datos NoSQL: MongoDB Atlas (tier gratuito, gestión de tickets y eventos).
- Frontend: HTML + CSS + JS vanilla con Tailwind CDN, desplegado en GitHub Pages.
- Auth: JWT para email/pass + Google OAuth con passport.js.
- Archivos: Cloudinary (add-on Attachments).
- IA: OpenAI API desde backend (add-on AI Assist).
- Documentación: Docusaurus desplegado en GitHub Pages (subdirectorio /docs).
- Widget: Script JS embebible que se inyecta como iframe o web component.

## Estructura de repositorios sugerida
Repo	Contenido
supcrud-backend	API REST Node.js + Express. Se despliega en Render.
supcrud-frontend	HTML/CSS/JS vanilla. Panel workspace, owner, consulta pública. GitHub Pages.
supcrud-widget	Script embebible JS independiente. GitHub Pages.
supcrud-docs	Docusaurus. Documentación técnica. GitHub Pages.

# 3. Roles y Responsabilidades del Equipo

El equipo tiene nivel similar, por lo que los roles se distribuyen por módulo, no por jerarquía. Cada persona lidera un dominio técnico y apoya a los demás. El Scrum Master rota para mantener la reunión diaria.

⚙️ Carlos - Tesla / Rol: Backend Lead + Arquitecto de datos / → Configurar PostgreSQL en Supabase + MongoDB Atlas / → Construir la API REST: auth, workspaces, tickets, agentes / → Implementar JWT + Google OAuth (passport.js) / → Construir endpoints de OTP (generación, validación, expiración) / → Integrar OpenAI API para AI Assist (add-on) / → Configurar Swagger (swagger-autogen o swagger-jsdoc) / → Desplegar backend en Render / Foco días: 1-3 (base sólida), soporte días 4-5

🖥️ Jennifer - Tesla / Rol: Frontend Lead + Panel Workspace / → Construir Landing page de SupCrud / → Construir Panel de Workspace: bandeja de tickets, filtros, detalle / → Construir Panel Owner Global: lista de workspaces, métricas, suspender / → Implementar Google OAuth en frontend / → Manejar selector de workspace (multi-workspace) / → Integrar con la API del backend (fetch/axios) / → Implementar paginación real en tablas / Foco días: 1-4 (UI completa), soporte despliegue día 5

📦 Miguel - McCarthy / Rol: Widget + Consulta pública + Add-on Attachments / → Construir el widget embebible JS (script inyectable en cualquier web) / → Construir la página pública de consulta de ticket (referenceCode) / → Implementar flujo OTP en frontend: solicitar, ingresar, desbloquear / → Construir la UI de adjuntos con Cloudinary (add-on Attachments) / → Construir el formulario de creación de ticket dentro del widget / → Publicar el widget en GitHub Pages como script embebible / Foco días: 2-4 (widget y flujos públicos)

📚 Jose - Turing / Rol: Docusaurus + QA + Pitch + Scrum Master / → Configurar y desplegar Docusaurus en GitHub Pages / → Escribir documentación: arquitectura, modelo de datos, flujos, add-ons / → Preparar el pitch comercial: slides, demo en vivo, guión / → Realizar pruebas de integración end-to-end cada día / → Reportar bugs bloqueantes al equipo con prioridad / → Mantener el tablero de Notion actualizado diariamente / → Coordinar la reunión diaria de 15 minutos (Daily Scrum) / Foco días: 1-5 (documentación + calidad constante)

# 4. Plan de Sprints — 5 Días

Cada día es un micro-sprint. Al final del día debe existir un entregable concreto y funcional. Si una tarea se retrasa, se escala inmediatamente al equipo, no al día siguiente.

## DÍA 1 — Fundamentos (Setup + Auth + Base de datos)
Meta del día: Repositorios creados, bases de datos online, auth funcionando con JWT.
Día	Tarea	Responsable	Entregable	Estado
D1	Crear 4 repos en GitHub (backend, frontend, widget, docs)	Todos	Repos públicos listos	⚡ Crítico
D1	Setup PostgreSQL en Supabase + schema SQL inicial	Carlos - Tesla	DB conectada	⚡ Crítico
D1	Setup MongoDB Atlas + colecciones base	Carlos - Tesla	Atlas conectado	⚡ Crítico
D1	Inicializar backend Node.js/Express + variables de entorno	Carlos - Tesla	Server corriendo	⚡ Crítico
D1	Endpoints auth: register, login, JWT, Google OAuth	Carlos - Tesla	Auth funcional	⚡ Crítico
D1	Setup estructura HTML base + Tailwind CDN	Jennifer - Tesla	Skeleton de UI	✅ Core
D1	Página de login/register conectada a la API	Jennifer - Tesla	Login funcional	✅ Core
D1	Inicializar Docusaurus + estructura inicial	Jose - Turing	Docs en local	✅ Core
D1	Primeras pruebas de auth (Postman/Thunder)	Jose - Turing	Auth validada	✅ Core

## DÍA 2 — Core del Negocio (Workspaces + Tickets)
Meta del día: Se puede crear un workspace, invitar un agente y crear un ticket desde la API.
Día	Tarea	Responsable	Entregable	Estado
D2	CRUD Workspaces: crear, listar, activar/suspender	Carlos - Tesla	API workspaces	⚡ Crítico
D2	CRUD Tickets: crear, listar, detalle, cambiar estado	Carlos - Tesla	API tickets	⚡ Crítico
D2	Invitación de agentes por email + token de expiración	Carlos - Tesla	API agentes	✅ Core
D2	Panel Workspace: bandeja de tickets con filtros y paginación	Jennifer - Tesla	UI bandeja	⚡ Crítico
D2	Panel Workspace: detalle de ticket + cambio de estado	Jennifer - Tesla	UI detalle ticket	⚡ Crítico
D2	Panel Owner: lista de workspaces + acción suspender	Jennifer - Tesla	UI owner	✅ Core
D2	Selector de workspace (usuario multi-workspace)	Jennifer - Tesla	UI selector	✅ Core
D2	Inicio widget: estructura base HTML/JS del script embebible	Miguel -McCarthy	Widget skeleton	✅ Core
D2	Documentación: arquitectura y modelo de datos en Docusaurus	Jose - Turing	Docs arquitectura	✅ Core

## DÍA 3 — Flujos Públicos (Widget + OTP + Consulta)
Meta del día: Un usuario externo puede crear un ticket desde el widget y consultarlo con su código.
Día	Tarea	Responsable	Entregable	Estado
D3	Endpoints públicos: crear ticket, generar referenceCode único	Carlos - Tesla	API pública	⚡ Crítico
D3	Endpoint OTP: generar, enviar email, validar, expirar	Carlos - Tesla	API OTP	⚡ Crítico
D3	Formulario de creación de ticket dentro del widget	Miguel - McCarthy	Widget funcional	⚡ Crítico
D3	Página pública de consulta: ingresa referenceCode, ve estado	Miguel - McCarthy	Consulta básica	⚡ Crítico
D3	Flujo OTP en frontend: solicitar → ingresar → ver detalle completo	Miguel - McCarthy	Flujo OTP UI	⚡ Crítico
D3	Panel Workspace: gestión de agentes (invitar, listar, roles)	Jennifer - Tesla	UI agentes	✅ Core
D3	Panel Owner: métricas globales (tickets, add-ons por workspace)	Jennifer - Tesla	UI métricas	✅ Core
D3	Despliegue inicial del widget en GitHub Pages	Miguel - McCarthy	Widget publicado	✅ Core
D3	Documentación: flujos de tickets y OTP en Docusaurus	Jose - Turing	Docs flujos	✅ Core
D3	QA end-to-end: crear ticket → consultar → OTP → ver detalle	Jose - Turing	Flujo validado	⚡ Crítico

## DÍA 4 — Add-ons + Swagger + Integración IA
Meta del día: Add-ons activos y validados, Swagger documentado y accesible.
Día	Tarea	Responsable	Entregable	Estado
D4	Add-on Attachments: integrar Cloudinary, validar si add-on activo	Carlos - Tesla + Miguel - McCarthy	Adjuntos funcionales	⚡ Crítico
D4	Add-on AI Assist: llamada a OpenAI, sugerir categoría/prioridad/agente	Carlos - Tesla	IA integrada	⚡ Crítico
D4	Swagger: documentar todos los endpoints con swagger-jsdoc	Carlos -Tesla	Swagger online	⚡ Crítico
D4	UI add-on Attachments en widget y panel workspace	Miguel - McCarthy	UI adjuntos	✅ Core
D4	UI add-on AI: mostrar sugerencias de IA en detalle de ticket	Jennifer - Tesla	UI IA	✅ Core
D4	Despliegue frontend en GitHub Pages	Jennifer - Tesla	Frontend live	⚡ Crítico
D4	Despliegue backend en Render	Carlos - Tesla	Backend live	⚡ Crítico
D4	Documentación: add-ons y configuración de entorno en Docusaurus	Jose - Turing	Docs add-ons	✅ Core
D4	QA general: probar todos los flujos en entornos desplegados	Jose - Turing	Todo validado	⚡ Crítico

## DÍA 5 — Pulido + Docusaurus + Pitch
Meta del día: Todo desplegado, documentación completa, pitch listo para exponer.
Día	Tarea	Responsable	Entregable	Estado
D5	Pulir UI/UX: loading states, mensajes de error, vacíos de datos	Jennifer – Tesla + Miguel - McCarthy	UX completa	✅ Core
D5	Despliegue Docusaurus en GitHub Pages (/docs)	Jose - Turing	Docs live	⚡ Crítico
D5	Links de despliegue completos en documentación	Jose - Turing	Docs finales	⚡ Crítico
D5	Preparar demo en vivo: flujo completo de 5 minutos	Jose - Turing	Demo lista	⚡ Crítico
D5	Preparar slides del pitch: problema, solución, demo, equipo	Jose - Turing	Slides listas	⚡ Crítico
D5	Bug fixes críticos detectados en QA final	Todos	Bugs cerrados	🔴 Riesgo
D5	Revisión final de Swagger (accesible y completo)	Carlos - Tesla	Swagger validado	✅ Core
D5	Rehearsal del pitch (presentación interna del equipo)	Todos	Pitch ensayado	⚡ Crítico

# 5. Estructura del Workspace en Notion

Copiar esta estructura exacta al crear el workspace de Notion del equipo:

Páginas principales a crear:
- 📌 Home — Links a todo, estado general del sprint actual
- 👥 Equipo — Roles, contactos, fortalezas de cada persona
- 🗓️ Sprints — Una subpágina por día (Sprint D1 a D5)
  - Tablero Kanban: Por hacer / En progreso / Bloqueado / Hecho
  - Daily notes: qué hizo cada quien, bloqueos del día
- 🏗️ Arquitectura — Diagrama, decisiones técnicas, stack
- 🔗 Links de despliegue — Frontend, Backend, Swagger, Docs, Widget
- 📋 Modelo de datos — Tablas SQL, colecciones MongoDB
- 🐛 Bug Tracker — Tabla: Bug | Severidad | Responsable | Estado
- 🎤 Pitch — Guión, slides, demo, recursos para la exposición

Propiedades del tablero de tareas (Kanban):
Campo	Tipo	Valores	Notas
Tarea	Título	—	Nombre corto de la tarea
Estado	Select	Por hacer / En progreso / Bloqueado / Hecho	Actualizar diario
Responsable	Person	A / B / C / D	Quién la lleva
Día	Select	D1 / D2 / D3 / D4 / D5	Sprint del día
Prioridad	Select	Crítico / Core / Nice to have	No negociar críticos
Entregable	Texto	—	Qué se entrega
Notas	Texto largo	—	Bloqueos, contexto

# 6. Guión del Pitch Comercial

Duración sugerida: 5-8 minutos de presentación + demo en vivo. Estructura recomendada:

Bloque	Contenido	Tiempo
Gancho	¿Cuántas veces llamaste a un negocio para saber el estado de tu queja y nunca te respondieron? Eso termina hoy.	30 seg
Problema	Las PYMEs no tienen infraestructura de soporte. Los clientes quedan en el limbo. Las quejas se pierden en WhatsApp.	45 seg
Solución	SupCrud by Crudzaso: un widget que cualquier negocio pega en su web en 2 minutos, y sus clientes pueden crear y consultar tickets con un código único.	1 min
Demo en vivo	1) Embeber widget → 2) Crear ticket → 3) Consultar con código → 4) Validar con OTP → 5) Panel del agente resuelve → 6) IA sugiere prioridad	2-3 min
Diferenciadores	Multi-workspace, add-ons modulares, IA integrada, consulta pública sin cuenta, OTP para privacidad, desplegado 100% gratuito.	45 seg
Equipo	Crudzaso: 4 desarrolladores full-stack, construido en 5 días. Stack: Node.js, PostgreSQL, MongoDB, JS vanilla, Tailwind.	30 seg
Cierre	SupCrud es la capa de soporte que toda PYME merece. Simple de integrar, poderoso de usar.	30 seg

## Consejo para la demo en vivo
- Tener datos de prueba precargados (no crear todo desde cero en la expo).
- Preparar un sitio de demo donde ya esté el widget embebido.
- Tener el OTP con expiración larga durante la demo (5-10 min) para no presionar.
- Mostrar el Swagger como prueba de documentación técnica.
- Mostrar Docusaurus como prueba de documentación completa.

# 7. Reglas del Equipo (Acuerdos de Trabajo)

🕐	Daily de 15 min cada día al inicio. Sin excepciones. ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay un bloqueo?
🚨	Si algo está bloqueado más de 1 hora, se escala al equipo inmediatamente, no mañana.
✅	No se mergea nada a main sin que otra persona lo haya revisado brevemente.
📝	Cada tarea completada se mueve a 'Hecho' en Notion el mismo día.
🔗	Las variables de entorno NUNCA van al repo. Usar .env + .gitignore desde el día 1.
🎯	Las tareas 'Crítico' van primero siempre. Las 'Nice to have' solo si sobra tiempo en D5.
💬	Canal de comunicación principal: el que el equipo decida (WhatsApp/Discord). Sin silencios.
🏁	El D4 debe estar todo desplegado. El D5 es solo pulido y pitch. No código nuevo estructural en D5.

SupCrud by Crudzaso · Equipo Crudzaso · Documento interno de arranque